| BAUTAGEBUCH – Tagesbericht Fortlaufend nummerieren – Lücken in der Nummerierung schwächen die Beweiskraft. |  |
| --- | --- |

| Bericht-Nr. | Datum / Wochentag | Aufgestellt von |
| --- | --- | --- |

| Bauvorhaben / Projekt-Nr. | Bauherr / Auftraggeber |
| --- | --- |
| Bauleitung / Büro | Bauabschnitt / Gewerk |

Wetter & Arbeitszeit

| Temperatur früh / mittag | Witterung (sonnig, bewölkt, Regen, Schnee, Frost, Wind) | Arbeitszeit von – bis | Wetterbedingte Unterbrechung? |
| --- | --- | --- | --- |

Anwesende Firmen & Personal

| Firma | Gewerk / Tätigkeit | Anzahl AK | von – bis |
| --- | --- | --- | --- |

Ausgeführte Arbeiten / Leistungsstand

Mit Ortsangabe (Geschoss, Achse, Bauteil) und ggf. Mengen – so konkret, dass ein Außenstehender den Tag nachvollziehen kann.

| Ort / Bauteil | Ausgeführte Arbeiten |
| --- | --- |

Materiallieferungen & Geräte

| Material / Gerät | Menge / Anzahl | Lieferant / Bemerkung |
| --- | --- | --- |

Besondere Vorkommnisse

Behinderungen, Mängel, Unfälle, Anordnungen der Bauleitung, Abweichungen vom Bauzeitenplan, Besucher/Behörden.

Fotos / Anlagen

Unterschrift

| Ort, Datum | Bauleitung (Unterschrift) |
| --- | --- |

# Ausfüllhinweise

Täglich führen. Das Bautagebuch ist Grundleistung der HOAI-Leistungsphase 8 (Objektüberwachung). Einträge zeitnah am selben Tag erstellen – nachträglich rekonstruierte Berichte verlieren vor Gericht massiv an Beweiskraft.

Fortlaufend nummerieren. Jeder Bericht erhält eine laufende Nummer ohne Lücken. Auch an Tagen ohne Baustellenbesuch kurz vermerken, dass keine Begehung stattfand.

Konkret statt pauschal. „Rohbau EG, Achse A–C: Deckenschalung montiert, ca. 120 m²“ statt „weitergearbeitet“. Ortsangaben, Mengen und Uhrzeiten erhöhen die Nachweiskraft.

Wetter dokumentieren. Temperatur und Witterung sind bei Behinderungsanzeigen (§ 6 VOB/B) und Fristverlängerungen oft entscheidend.

Vorkommnisse sofort festhalten. Behinderungen, Mängel und mündliche Anordnungen am selben Tag notieren – mit Uhrzeit und beteiligten Personen.

Fotos zuordnen. Fotos mit Datum und Bericht-Nr. referenzieren und getrennt archivieren.

Sicher archivieren. Berichte unveränderbar ablegen (PDF-Scan). Das Bautagebuch ist Teil der Bauakte und im Streitfall zentrales Beweismittel.

Tipp: Mit easyArchitekt führen Sie das Bautagebuch digital per App – Fotos, automatische Wetterdaten (DWD), KI-Spracheingabe und fertige PDF-Berichte. 14 Tage kostenlos testen: easyarchitekt.de